## Slide 1: 5 trin til ladestandere

## Slide 2: De 5 trin til ladestandere i afdelingen
1. Afdækning af behov
Hvor mange ønsker ladestandere i afdelingen?
2. Afklaring af faktiske forhold
  Hvordan, hvad og hvor skal stilles op?
3. Beslutningsgrundlag
Økonomi, tid og projektforslag udarbejdes
4. Godkendelse
Afdelingsgodkendelse af projektforslaget
5. Igangsætning
Projektet sættes i gang
Notes: 1. Afdækning af behov
På opfordring fra Afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, foretager administrationen en undersøgelse af hvor stort behovet for ladestandere er i afdelingen (bl.a. spørgeskemaundersøgelse). Ved tilstrækkelig interesse igangsættes næste trin.
2. Afklaring af faktiske forhold
Administrationen igangsætter en forundersøgelse, som har til hensigt at afklare hvilke arbejder, der er nødvendige for at få ladestandere i afdelingen. Gravearbejde, opstillingspladser antal, kabelføring, afstand til transformer, rådighed af forsyning etc.
Afklaring af fælles eller personlige ladepladser
Kun i de afdelinger, hvor beboerne har egen parkeringsplads (rækkehuse), anbefales personlige ladepladser.
Afklaring af ladestandere i terræn eller ladebokse på væg.
Valg placering til ladestandere/ladebokse og antal.
3. Beslutningsgrundlag (økonomi, tid, projektforslag)
Boligorganisationen/administrationen udarbejder sammen med afdelingsbestyrelsen et beslutningsgrundlag, som indeholder økonomi, tidsperspektiv og opsummerer alle relevante oplysninger i forbindelse med etablering af ladestandere herunder mulige tilskudsordninger.
4. Godkendelse
Beslutningsgrundlaget fremlægges af afdelingsbestyrelsen på et afdelingsmøde til endelig godkendelse.
5. Igangsætning
Herefter kan etableringen igangsættes efter den vedtagne plan.

## Slide 3: Ladestandere i råderet

## Slide 4: Ladestandere i råderet
1. Afdækning af behov
Lejere i rækkehuse med egen parkeringsplads kan vælge ladestanderløsning i råderet.
2. Afklaring af faktiske forhold
  Hvordan, hvad og hvor skal stilles op?
3. Beslutningsgrundlag
Økonomi, tid og projektforslag udarbejdes
4. Godkendelse
Lejer godkender projektforslaget inkl.
lejetillæg
5. Igangsætning
Projektet sættes i gang
Notes: 1. Afdækning af behov
Afklaring af fælles eller personlige ladepladser
Kun i de afdelinger, hvor beboerne har egen parkeringsplads (rækkehuse), anbefales personlige ladepladser.
2. Afklaring af faktiske forhold
Administrationen igangsætter en forundersøgelse, som har til hensigt at afklare hvilke arbejder, der er nødvendige for at få ladestander. Gravearbejde, opstillingsplads, kabelføring, afstand til transformer, rådighed af forsyning etc.
Afklaring af ladestandere i terræn eller ladeboks på væg.
Valg placering til ladestander.
3. Beslutningsgrundlag (økonomi, tid, projektforslag)
Administrationen udarbejder sammen med lejeren et beslutningsgrundlag, som indeholder økonomi, tidsperspektiv og opsummerer alle relevante oplysninger i forbindelse med etablering af ladestandere.
4. Godkendelse
Lejer godkender oplæg – inkl. huslejetillæg
5. Igangsætning
Herefter kan etableringen igangsættes efter den vedtagne plan.